Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Τμηματοποιημένης Πράξης :

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»

Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013 : 340208), Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020 : 5007720)

Α’ Φάση Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013 : 340208),

Αφορά στη συλλογή λυμάτων με οργανωμένα εσωτερικά δίκτυα σε περιοχές της πόλης Ιωαννίνων και όμορους συνοικισμούς του Δήμου Ιωαννιτών και τη μεταφορά τους στην ΕΕΛ Ιωαννίνων για την οποία προβλέπεται η επέκτασή της κατά 100.000 ικ. Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και λειτουργική παρέμβαση η οποία αποβλέπει στην περιβαλλοντική θωράκιση της λίμνης Παμβώτιδας από σημειακές και διάχυτες πηγές ρύπανσης αστικών λυμάτων. Με την προτεινόμενη επέκταση της ΕΕΛ Ιωαννίνων θα εξυπηρετούνται και τέσσερεις (4) οικισμοί Γ προτεραιότητας (Κατσικάς, Πέραμα, Ελεούσα, Ανατολή).

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Ανεξαρτησίας-Τσακάλωφ)κλπ. Το αντικείμενο του 1ου Υποέργου περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης μήκους περίπου 6.000μ σε περιοχές όπως: Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Κιάφα κλπ.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Το μελετητικό αντικείμενο αφορά στις περιοχές ή σε τμήματα των περιοχών όπως Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο, τμήμα οικισμού Νεοχωρόπουλου, τμήμα οικισμών Κ.Μαρμαρά, Σταυράκι και Ολυμπιάδα, Σεισμόπληκτα, Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα. Επίσης περιλαμβάνονται και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Πεδινής έως Νεοχωρόπουλο, Αμφιθέας έως Πέραμα και συμπληρωματικός ΓΑΑ Φ1200. Τα εκτιμώμενα μήκη δικτύων είναι 97 περίπου km. Στις μελέτες περιλαμβάνονται υδραυλικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, ΗΜ, στατικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Η κατασκευή των έργων των άνω μελετών.

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Τα νέα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ θα περιλαμβάνουν τις

ακόλουθες νέες μονάδες – αναβαθμίσεις υφιστάμενων έργων:

• Φρεάτιο εισόδου (νέο έργο)

• Αντλιοστάσιο εισόδου (νέο έργο)

• Μονάδα προεπεξεργασίας αποτελούμενη από τρεις μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες και μία χειροκίνητη εσχάρα, καθώς και δίδυμο εξαμμωτή – απολιπαντή (νέα μονάδα)

• Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης (νέα μονάδα)

• Βιολογική βαθμίδα αποτελούμενη από δύο δεξαμενές βιομεμβρανών (νέα μονάδα)

• Μονάδα απολύμανσης (UV)

• Μονάδα μεταερισμού (νέα μονάδα)

• Κτίριο φυσητήρων (νέο κτίριο)

• Κτίριο χημικών (νέο κτίριο)

• Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας μηχανικής πάχυνσης (νέο έργο)

• Μονάδα μηχανικής πάχυνσης (εντός υφιστάμενου κτιρίου στέγασης ταινιοφιλτροπρεσσών)

• Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης (επέκταση υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης)

• Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας ξήρανσης (νέο κτίριο)

• Κτίριο ενέργειας (νέο κτίριο)

Προβλέπονται επίσης έργα διαμόρφωσης του χώρου επέκτασης (οδοποιία και φυτοκάλυψη), δίκτυο στραγγιδίων, δίκτυο ομβρίων στο οικόπεδο επέκτασης της εγκατάστασης, αυτοματισμός των έργων επέκτασης και οποιοδήποτε άλλο έργο είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης προβλέπονται οι απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου φρεατίου τηλεσκοπικών δικλείδων και του παχυντή βαρύτητας, της υφιστάμενης δεξαμενής ομογενοποίησης της πρωτοβάθμιας ιλύος καθώς και της υφιστάμενης ανενεργής μονάδας επίπλευσης (DAF).

Εκτός των ανωτέρω, προβλέπονται κρίσιμες επεμβάσεις κυρίως στο υφιστάμενο έργο που κατασκευάσθηκε κατά την Α΄ Φάση (1992) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη λειτουργία του. Οι απαιτούμενες επεμβάσεις έχουν προσδιορισθεί μετά από λεπτομερή έλεγχο της εγκατάστασης που έγινε το 2002.

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Αφορά στα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Στα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου, πέραν από την παρακολούθηση των Υποέργων συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος, ο συντονισμός και η επιβεβαίωση της ορθής και συμβατής συνδεσιμότητας με την ΕΕΛ Ιωαννίνων των αποχετευτικών έργων της ευρύτερης περιοχής που θα κατασκευαστούν.

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ, Αφορά στη δαπάνη αγοράς γης γηπέδων όπου θα κατασκευαστούν οικίσκοι εξυπηρέτησης Α/Σ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου)

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Ιστορικό Κέντρο-Λούτσα-Μακρυγιάννη-Αμπελόκηποι-Κιάφα κλπ, μήκους περίπου 6.151,51 μ

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Ολοκληρωμένες οριστικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης και Τεύχη Δημοπράτησης

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης και Α/Σ του Δήμου Ιωαννιτών, μήκους περίπου 97 km.

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Επέκταση Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 100.000 Ι.Π. σε ποσοστό 100%

5ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

6ο ΥΠΟΕΡΓΟ : Αγορά Γής

Β’ Φάση Κωδικός ΟΠΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020 : 5007720)

Υποέργο 1: ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Το μελετητικό αντικείμενο αφορά στις περιοχές ή σε τμήματα των περιοχών  όπως Καρδαμίτσια, Εξοχή, Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη Κ. Νεοχωρόπουλο, τμήμα οικισμού Νεοχωρόπουλου, τμήμα οικισμών Κ. Μάρμαρα. Σταυράκι και Ολυμπιάδα, Σεισμόπληκτα, Αγία Μαρίνα, Αμφιθέα. Επίσης περιλαμβάνονται και οι αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Πεδινής έως Νεοχωρόπουλο, Αμφιθέας έως Πέραμακαι συμπληρωματικός ΓΑΑ Φ1200. Τα εκτιμώμενα μήκη δικτύων είναι 97 περίπου Km. Στις μελέτες περιλαμβάνονται υδραυλικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές, ΗΜ, στατικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Υποέργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το έργο αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Καρδαμίτσια, Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά – Πεντέλη, Κ. Νεοχωρόπουλο και Σεισμόπληκτα (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα). Τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων, η οποία θα επεκταθεί κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών. Με τα προβλεπόμενα συμβατικώς έργα μεταφοράς, καλύπτεται επίσης ο οικισμός της Πεδινής.

Στους ως άνω οικισμούς, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.

Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς που ξεκινά από την περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου με κατεύθυνση προς Καρδαμίτσια, ο οποίος θα συλλέγει τα λύματα από τους οικισμούς Κάτω Νεοχωρόπουλο, Σεισμόπληκτα, Τσιφλικόπουλο, Καρδαμίτσια και Νέα Ζωή,και θα καταλήγει σε νέο συμπληρωματικό Γ.Α.Α. στην έξοδο της πόλης των Ιωαννίνων και τελικώς στην υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων. Τέλος, τα λύματα του οικισμού της Πεντέλης – Δροσιάς θα οδηγούνται στο υφιστάμενο δίκτυο της Πόλης των Ιωαννίνων, εκτός από μία μικρή περιοχή που θα καταλήγει στο προτεινόμενο δίκτυο του οικισμού των Καρδαμιτσίων, με αγωγό διερχόμενο από τον οικισμό της Άμμου Μαρμάρων.

Για τη μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 6 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι 55,5 Km και των καταθλιπτικών αγωγών 6,57 Km.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 3.750 ιδιωτικών συνδέσεων.

Υποέργο 3: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Περιλαμβάνει όλες τις εργασίες πεδίου: επίβλεψη-παρακολούθηση εσκαπτικών εργασιών, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποχρωματώσεις, δοκιμαστικές τομές, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων.

Έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση : ανασκαφικές εργασίες, τοπογραφική αποτύπωση, σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση.

Προστασία – ανάδειξη μνημείων : συντήρηση, τακτοποίηση και καταγραφή ευρημάτων, λοιπές εργασίες προστασίας, σήμανσης, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση τυ υποέργου 2.

Υποέργο 4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Τα νέα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Ιωαννίνων κατά 100.000 ικ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες νέες μονάδες – αναβαθμίσεις υφιστάμενων έργων:

- Φρεάτιο εισόδου  (νέο έργο)

- Αντλιοστάσιο εισόδου (νέο έργο)

- Μονάδα προεπεξεργασίας αποτελούμενη από τρεις μηχανικά καθαριζόμενες εσχάρες και μία χειροκίνητη εσχάρα, καθώς και δίδυμο εξαμμωτή – απολιπαντή (νέα μονάδα)

- Δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης (νέα μονάδα)

- Βιολογική βαθμίδα αποτελούμενη από δύο δεξαμενές βιομεμβρανών (νέα μονάδα)

- Μονάδα απολύμανσης (UV)

- Μονάδα μεταερισμού (νέα μονάδα)

- Κτίριο φυσητήρων (νέο κτίριο)

- Κτίριο χημικών (νέο κτίριο)

- Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδας μηχανικής πάχυνσης (νέο έργο)

- Μονάδα μηχανικής πάχυνσης (εντός υφιστάμενου κτιρίου στέγασης ταινιοφιλτροπρεσσών)

- Μονάδα μηχανικής αφυδάτωσης (επέκταση υφιστάμενου κτιρίου αφυδάτωσης)

- Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας ξήρανσης (νέο κτίριο)

- Κτίριο ενέργειας (νέο κτίριο)

Προβλέπονται επίσης έργα διαμόρφωσης του χώρου επέκτασης (οδοποιία και φυτοκάλυψη), δίκτυο στραγγιδίων, δίκτυο ομβρίων στο οικόπεδο επέκτασης της εγκατάστασης, αυτοματισμός των έργων επέκτασης και οποιοδήποτε άλλο έργο είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης προβλέπονται οι απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης του υφιστάμενου φρεατίου τηλεσκοπικών δικλείδων και του παχυντή βαρύτητας, της υφιστάμενης δεξαμενής ομογενοποίησης της πρωτοβάθμιας ιλύος καθώς και της υφιστάμενης ανενεργής μονάδας επίπλευσης (DAF).

Εκτός των ανωτέρω, προβλέπονται κρίσιμες επεμβάσεις κυρίως στο υφιστάμενο έργο που κατασκευάσθηκε κατά την Α΄ Φάση (1992) οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη λειτουργία του. Οι απαιτούμενες επεμβάσεις έχουν προσδιορισθεί μετά από λεπτομερή έλεγχο της εγκατάστασης  που έγινε το 2002.

Υποέργο 5: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αφορά τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Στα καθήκοντα του Τεχνικού Συμβούλου, πέραν από την παρακολούθηση των Υποέργων συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος, ο συντονισμός και η επιβεβαίωση της ορθής και συμβατής συνδεσιμότητας με την ΕΕΛ Ιωαννίνων των αποχετευτικών έργων της ευρύτερης περιοχής που θα κατασκευαστούν.

Παραδοτέα πράξης :

- 1ο Υποέργο : Ολοκληρωμένες οριστικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης και Τεύχη Δημοπράτησης

- 2ο Υποέργο: Κατασκευή λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης και αντλιοστασίων, συνολικού μήκους 62 περίπου Km

- 3ο Υποέργο : Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

- 4ο Υποέργο: Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 100.000 ι.π. σε ποσοστό 100%

- 5ο Υποέργο : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου